SalesBoost

해외 B2B 영업관리 솔루션 소개 사이트

프로젝트 기획서

작성일: 2025-02-12

버전: v1.0

팀원: 강성훈, 박찬진, 정진호, 최현지

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

SalesBoost 해외 B2B 영업관리 솔루션 소개 사이트

## 1.2 프로젝트 배경 및 목적

해외 제조업 기반 B2B 거래에서는 PI, PO, 생산/구매 지시, 출하지시, CI/PL 등 단계별로 다양한 문서를 작성해야 하며, 동일 정보의 반복 입력과 누락이 빈번하게 발생합니다. SalesBoost는 이러한 문제를 해결하기 위해 무역서류 자동화와 인수인계 자동 패키지를 제공하는 영업관리 시스템입니다.

본 프로젝트는 SalesBoost 솔루션을 소개하고, 잠재 고객의 제휴 문의를 접수하며, 포트폴리오를 통해 솔루션의 가치를 전달하는 웹사이트를 구축하는 것을 목적으로 합니다.

## 1.3 기대 효과

- SalesBoost 솔루션의 핵심 가치와 기능을 효과적으로 전달

- 제휴 문의 채널을 통한 잠재 고객 확보 및 관리

- 포트폴리오를 통한 솔루션 신뢰도 제고

- Spring Boot + Vue.js 기반 풀스택 개발 역량 강화

- Docker + Kubernetes 기반 CI/CD 파이프라인 경험

# 2. 기술 스택

| 구분 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue.js 3 | SPA 구성, Vite 빌드 도구 |
| Backend | Spring Boot 3.x | REST API 서버 |
| ORM / SQL | JPA + MyBatis | JPA(엔티티 관리), MyBatis(복합 쿼리) |
| Database | MariaDB | 관계형 데이터베이스 |
| 빌드/배포 | Docker + Kubernetes | 컨테이너 오케스트레이션 |
| 형상관리 | Git / GitHub | 소스코드 버전 관리 |

# 3. 프로젝트 범위

## 3.1 사용자 화면 (Public)

| 페이지 | 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 메인(랜딩) | 메인 영역 | SalesBoost 소개 히어로 배너 및 핵심 기능 요약 |
| 서비스 소개 | 헤더 메뉴 | SalesBoost 핵심 기능 8가지 상세 소개 (문서 자동화, 출하현황, 인수인계 패키지 등) |
| 포트폴리오 | 헤더 메뉴 | 구축 사례 및 솔루션 스크린샷/데모 소개 |
| 제휴 문의 | 헤더 메뉴 | 기업명, 담당자, 연락처, 문의내용 입력 폼 |
| 팀 정보 | 푸터 영역 | 팀원 소개 및 연락처, 저작권 표기 |

## 3.2 관리자 화면 (Admin)

| 페이지 | 설명 |
| --- | --- |
| 관리자 로그인 | 관리자 계정 인증 (Spring Security 기반) |
| 제휴문의 목록 | 접수된 제휴문의 리스트 조회 (검색, 정렬, 페이징) |
| 제휴문의 상세 | 개별 문의 상세 확인 및 처리 상태 변경 (대기/진행/완료) |
| 포트폴리오 관리 | 포트폴리오 항목 등록/수정/삭제 (CRUD) |

# 4. 팀 구성 및 역할

| 이름 | 역할 | 담당 업무 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강성훈 | Backend | API 설계, DB 연동, Spring Security | 팀장 |
| 박찬진 | Backend | 비즈니스 로직, MyBatis 쿼리 |  |
| 정진호 | Frontend | Vue.js 화면 개발, UI/UX 설계 |  |
| 최현지 | Infra/Full | Docker/K8s 배포, 문서 작성 |  |

# 5. 일정 계획 (예시)

| 주차 | 업무 내용 | 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 기획 및 설계 | 기획서, ERD, 요구사항 정의서 | 전원 |
| 2주차 | DB 설계 및 프로젝트 셋업 | DB 스키마, 프로젝트 구조 | 전원 |
| 3주차 | 백엔드 API 개발 | REST API (제휴문의, 포트폴리오) | 강성훈, 박찬진 |
| 3주차 | 프론트엔드 화면 개발 | Vue.js 페이지 구현 | 정진호 |
| 4주차 | 통합 테스트 및 배포 | Docker 이미지, K8s 배포 설정 | 최현지, 전원 |
| 5주차 | 최종 점검 및 발표 준비 | 발표자료, 시연 영상 | 전원 |

# 6. 시스템 아키텍처

전체 시스템은 프론트엔드(Vue.js)와 백엔드(Spring Boot)로 분리된 SPA 구조로 구성되며, Docker 컨테이너로 패키징하여 Kubernetes 클러스터에 배포합니다.

[사용자] --> [Vue.js SPA (Nginx)] --> [Spring Boot API Server] --> [MariaDB]

배포 흐름: Git Push --> Docker Build --> Docker Registry --> Kubernetes Deployment

## 6.1 디렉토리 구조 (예시)

salesboost-site/

- frontend/ - Vue.js 프로젝트 (Vite)

- backend/ - Spring Boot 프로젝트

- src/main/java/ - Java 소스

- src/main/resources/ - application.yml, mapper XML

- docker/ - Dockerfile (frontend, backend)

- k8s/ - Kubernetes manifest (deployment, service, ingress)

- docs/ - 프로젝트 문서 (기획서, ERD, 요구사항)